借鉴 Harvey 模式优化调解平台的架构体系、功能与商业化建议

定位：面向调解机构内部提效的工作台 SaaS

核心判断 如果借鉴 Harvey 的演进路径，这个项目最值得投入的方向不是继续堆单点 AI 功能，而是把现有工作台、知识库、案件分析和协同能力，升级为一套面向调解机构内部的“调解操作系统”。系统应围绕案件全生命周期，提供任务编排、知识调用、角色协作、结果留痕和组织治理能力，让 AI 从问答助手转变为可控、可审计、可复用的专业代理。

一、当前项目与 Harvey 模式的映射判断

现状优势：项目已经具备官网引流、当事人建案、调解员工作台、知识库检索、OCR、案件分析、VALUE 能力和小程序接口，基础形态接近 Harvey 早期的“工作台 + 知识 + AI 分析”组合。

主要短板：目前能力仍然偏功能堆叠，AI 主要以分析接口和聊天能力存在，尚未升级为可编排的案件工作流引擎，也缺少组织级知识沉淀、权限治理、标准化模板和复盘闭环。

Harvey 可借鉴之处：Harvey 的关键不是模型更强，而是把复杂专业工作拆成 Plan、Research、Work、Deliver、Review 的代理闭环，并把知识、协作、安全与审计整合进同一平台。调解场景同样适合这种范式。

二、面向调解机构内部提效的目标产品定义

建议把平台重新定义为“调解机构工作台 SaaS”，而不是“通用在线调解网站”。前者强调机构生产力、案件周转效率、标准化交付、知识复用和管理可见性，商业上更容易形成持续付费、实施服务和续约逻辑。

| 维度 | 当前形态 | 建议升级形态 | 业务价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品定位 | 业务系统 + AI 功能 | 调解机构工作台 SaaS | 从项目制交付走向订阅制收入 |
| AI 角色 | 问答与分析辅助 | 案件执行代理与副驾驶 | 提高单个调解员人均产能 |
| 知识管理 | 零散检索与材料查看 | 机构知识底座 + 模板沉淀 | 形成组织复利 |
| 协作模式 | 单案查看与处理 | 角色分工 + 留痕协同 | 提升案件流转效率 |
| 管理能力 | 个体操作视角 | 机构级看板与治理 | 支持负责人管控质量和产能 |

三、建议的目标技术架构体系

建议把当前 Nuxt 单体工作台逐步演进为“模块化单体 + 后台任务运行时”的结构，而不是一开始拆成大量微服务。第一阶段继续以 `mediation-workbench` 为主应用壳，内部按领域模块拆边界；第二阶段再把高负载和高异步能力拆成独立进程。这样既能控制复杂度，也方便保留现有 SQLite / Drizzle / H3 体系。

| 架构层 | 建议组件 | 主要职责 | 技术重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接入层 | Nuxt 页面、公开 API、小程序 API、WebSocket | 统一承载当事人端、调解员端、开放接口与实时消息 | BFF 聚合、鉴权、限流、会话隔离 |
| 领域层 | 案件域、调解流程域、文书域、知识域、组织治理域 | 封装核心业务规则与状态机 | 模块边界、领域事件、幂等更新 |
| 代理层 | Agent Runtime、Prompt 模板、工具适配器、任务队列 | 执行案件分诊、分析、文书生成、复盘沉淀 | 异步任务、重试、超时、人工接管 |
| 知识层 | OCR、Chunking、Embedding、检索索引、引用服务 | 完成材料解析、知识召回、证据定位与出处追踪 | 混合检索、版本化索引、权限过滤 |
| 治理层 | RBAC、审计日志、配置中心、监控告警 | 保证多机构 SaaS 的权限、可观测性和合规 | 租户隔离、追踪链路、配置灰度 |

1. 接入层与 BFF

建议把 `pages/party`、`pages/mediator`、`server/api` 和 `server/mp` 看作多个前端/渠道入口，上层统一接入 BFF 逻辑。BFF 的职责不是承载复杂业务，而是负责会话、鉴权、参数标准化、聚合视图和渠道差异适配。这样可以避免把案件规则继续散落在页面逻辑和零散 API 中。

2. 领域服务层

建议至少拆成五个内部领域模块：`case-domain`、`workflow-domain`、`document-domain`、`knowledge-domain`、`org-domain`。每个模块输出稳定的 service 接口和 repository 接口，禁止页面直接拼 SQL 或跨模块读写。以案件状态迁移、代理结果落库、审批结论写回为例，都应先经过领域服务封装。

3. 代理执行运行时

参考 Harvey 的 Plan、Research、Work、Deliver、Review 闭环，建议在服务端新增 Agent Runtime。Runtime 需要有任务表、步骤表、输入输出快照、工具调用记录、重试策略、超时控制和人工接管标记。这样 AI 不再只是一次性接口调用，而是可恢复、可审计、可中断的长任务执行。

4. 知识检索与证据引用层

现有 KB 与 OCR 应升级为可版本化的知识流水线：文档上传后先做 OCR / 清洗 / 分段 / 向量化 / 元数据标注，再写入检索索引。检索时不仅返回答案，还要返回 chunk 来源、页码、原文片段和权限校验结果，使代理输出具备可引用、可追责的证据链。

5. 治理与租户隔离层

内部提效型 SaaS 最终会面对多机构、多团队、多角色共存。建议从现在开始按租户维度设计数据模型与权限模型，即使底层仍是单库，也要在表结构、查询条件和日志上下文中保留 `tenant_id`、`workspace_id`、`actor_id` 等字段，为后续 SaaS 化和私有化部署做准备。

四、优先上线的核心功能包

1. 案件分诊代理

系统自动识别案件类型、争议焦点、证据完整度、紧急程度和建议流转路径，帮助前台受理或案管人员快速完成分派。该功能直接影响案件进入工作台后的第一小时效率。

2. 案件分析代理

在现有 VALUE 能力基础上，升级为多输出形态：争议摘要、双方诉求图谱、证据缺口清单、风险矩阵、可调区间推测、首轮沟通策略和调解推进建议。调解员不再需要从零整理案情。

3. 调解策略副驾驶

针对调解前准备、首轮接触、僵局处理、方案比较、协议落地等节点，输出“建议说法、建议动作、注意事项、引用依据、下一步模板”。这类功能更接近 Harvey 式专业工作副驾驶，能显著降低新人上手门槛。

4. 协议与文书生成中心

将协议、通知、会议纪要、办案记录、结案摘要等统一纳入模板中心。文书生成不能只做文本填充，而要与案件字段、代理结论、审批流和版本留痕打通，形成真正可复用的交付中心。

5. 机构知识工厂

每个结案案件都应进入复盘流程，将有效策略、关键表述、失败原因、协议条款和行业经验写回知识底座。系统由此形成组织记忆，而不只是搜索引擎。

6. 负责人管理看板

提供案件漏斗、平均处理时长、超期风险、代理使用率、知识命中率、文书复用率、协议达成率和调解员工作负荷分布，支撑机构负责人做产能管理和流程优化。

五、建议的代理体系设计与执行链路

| 代理名称 | 触发时机 | 主要输入 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受理分诊代理 | 新案件创建后 | 案情描述、材料、来源渠道 | 案件标签、优先级、分派建议 |
| 材料研究代理 | 案件进入分析阶段 | 上传证据、OCR 文本、历史沟通 | 事实摘要、证据缺口、争议焦点 |
| 策略建议代理 | 调解前与沟通中 | 双方诉求、风险点、历史回合 | 沟通建议、方案路径、话术提示 |
| 协议生成代理 | 达成方向后 | 共识条款、支付安排、履约节点 | 协议草案、纪要、后续通知 |
| 复盘沉淀代理 | 结案后 | 办案记录、结果、调解员备注 | 经验卡片、模板优化建议、知识入库条目 |

这些代理不应被设计成孤立按钮，而应成为案件状态机中的可编排节点。调解员可以接受、编辑、驳回或追问代理结果，系统同时保留引用来源和操作日志。

| 执行阶段 | 运行时动作 | 建议存储对象 | 失败处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan | 生成任务计划与步骤图 | agent_run、agent_step | 允许人工改写计划并重新开始 |
| Research | 召回知识、抽取证据、汇总事实 | retrieval_log、evidence_ref | 检索为空时降级为人工补料 |
| Work | 调用分析工具、生成策略、整理文书 | tool_call、draft_snapshot | 支持超时重试和步骤重跑 |
| Deliver | 输出摘要、文书草案、任务建议 | deliverable、version | 要求人工确认后才能外发 |
| Review | 记录采纳率、修改点、复盘结论 | review_note、knowledge_item | 将低质量结果打回模板优化 |

六、对现有项目的具体技术改造建议

第一步：引入案件工作流引擎：在 `mediation-workbench/server` 内增加明确的案件状态机、任务表、代理执行记录表和审批流表，把当前分散在 API 和 utils 中的分析动作整合为可追踪的工作流。建议核心表至少包含 `cases`、`case_tasks`、`case_task_runs`、`case_events`、`approvals`。

第二步：重构 AI 能力入口：将现有 public AI、case analysis、VALUE skills、chat workflow 统一为“代理执行层”，形成标准输入输出协议。协议需要显式定义 `input_context`、`retrieval_refs`、`tool_results`、`draft_output`、`review_state`，便于后续替换模型或接入多模型路由。

第三步：建设知识对象模型：把法规、案例、机构模板、调解记录、行业经验、协议范本、培训资料抽象成统一知识对象。每个对象至少包含 `source_type`、`owner_scope`、`applicable_stage`、`sensitivity_level`、`version`、`embedding_status` 等字段，以支持权限过滤和索引重建。

第四步：补全组织治理模型：在用户、角色、机构、案件、材料之外，引入团队、岗位、审批节点、共享空间、审计日志、模板版本和知识贡献度等对象。权限建议采用 RBAC + 资源作用域双层模型，即“角色定义能力，作用域定义可见范围”。

第五步：建立异步任务与事件总线：对 OCR、索引、代理执行、文书生成、通知发送等耗时操作，建议统一接入任务队列。早期可用数据库任务表 + worker 进程实现，避免过早引入重型基础设施；当并发上升后，再平滑切换到 Redis / 消息队列。

第六步：补齐可观测性：至少建设三类观测数据：业务指标、系统指标、模型指标。业务侧关注案件流转、代理采纳率、协议达成率；系统侧关注接口耗时、队列积压、任务失败率；模型侧关注 token 消耗、检索命中率、引用缺失率、人工回退率。

七、建议的核心数据模型

| 对象 | 关键字段 | 设计目的 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Case | tenant_id、case_number、stage、owner_id | 描述案件主状态与归属 | 作为所有任务和文书的根对象 |
| CaseTask | case_id、task_type、status、assignee_id | 承载人工任务与代理任务 | 支持 SLA 和待办聚合 |
| AgentRun | task_id、agent_type、plan_json、status | 记录一次代理执行 | 支持重跑、回放与比对 |
| EvidenceRef | run_id、source_id、chunk_id、quote | 记录引用证据链 | 保证结果可追溯 |
| KnowledgeItem | scope、tags、stage、version、quality_score | 沉淀机构知识资产 | 支持上线后持续优化 |
| Deliverable | case_id、template_id、version、approval_state | 管理协议与文书版本 | 连接审批和外发流程 |

八、商业化落地建议

1. 产品包装

建议采用“三层产品”包装。基础版解决案件管理与协同，专业版增加代理分析、模板中心和知识库，旗舰版再加入机构治理、数据看板、定制代理和私有化部署能力。

2. 收费模型

优先选择“机构年费 + 席位费 + AI 使用包 + 实施服务费”的混合模式。这样既能形成稳定 ARR，也能把前期咨询、知识梳理、模板配置和培训收入纳入商业模型。

3. 首批客户选择

优先切入有明确办案流程和管理痛点的调解机构、商会调解中心、行业协会调解中心和园区争议解决中心。这些组织更容易理解内部提效价值，也更愿意采购工作台型产品。

4. 交付路径

商业上不建议一开始追求大而全。应先用标准版 SaaS 快速验证“案件周转时间下降、文书生产效率提升、新人培训周期缩短、知识复用提升”四个核心价值，再逐步推出行业模板和机构定制代理。

九、分阶段实施路线

| 阶段 | 时间建议 | 建设重点 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | 0-3 个月 | 案件状态机、任务表、代理运行记录、基础检索引用 | 单案准备时间下降，代理结果可回放 |
| 阶段二 | 3-6 个月 | 文书中心、知识索引流水线、审批流、管理看板 | 文书复用率和知识命中率提升 |
| 阶段三 | 6-12 个月 | 多租户治理、队列化运行时、定制代理、套餐化能力 | 形成可复制销售与续约模型 |

从实施节奏看，最重要的不是先把模型做得多复杂，而是先把“状态、任务、证据、版本、审批、日志”这六个基础对象打牢。只要这六类对象设计稳定，后续无论是升级模型、替换知识引擎还是拆分服务，系统都能低风险演进。

十、最终建议

战略方向：把平台从“带 AI 的调解系统”升级为“调解机构工作台 SaaS”，用组织级工作流与知识沉淀形成壁垒。

产品重点：优先做案件状态机、专业代理、模板中心、知识工厂和管理看板，而不是继续扩散式增加零散页面。

商业重点：围绕机构年费、席位费、AI 使用包和实施服务形成持续收入，先证明内部提效，再做更强的行业复制。

执行原则：所有 AI 结论都要可引用、可编辑、可审批、可留痕。调解员负责判断，系统负责准备、执行和沉淀。